| PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA. |
| --- |
| OBRA:UBS FRANCISCO MENDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % | TOTAL R$ | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS |  |
| 1.0 | CONSTRUÇÃO | 100,00 | 1.835.429,29 | 91.771,46 | 5% | 91.771,46 | 5% | 183.542,93 | 10% | 183.542,93 | 10% | 183.542,93 | 10% | 183.542,93 | 10% | 183.542,93 | 10% | 183.542,93 | 10% | 91.771,46 | 5% | 91.771,46 | 5% | 183.542,93 | 10% | 183.542,93 | 10% |
|  | VALOR DA PARCELA (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | 1.835.429,29 | 91.771,46 |  | 91.771,46 |  | 183.542,93 |  | 183.542,93 |  | 183.542,93 |  | 183.542,93 |  | 183.542,93 |  | 183.542,93 |  | 91.771,46 |  | 91.771,46 |  | 183.542,93 |  | 183.542,93 |  |
|  |  | LUIZ CARLOS SARAIVA FRAGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ENGº CIVIL CREA/RS 114.446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |