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	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ – RS

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

CEP: 95360-000 PARAÍ/RS

CNPJ: 87.502.886/0001-50 – FONE: (54) 3477-1233 

E-mail: licitações@parai.rs.gov.br



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DESTINADA À PERFURAÇÃO, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE 01 (UM) POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FPE Nº. 2660/2025, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, E O MUNICÍPIO DE PARAÍ/RS.
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (JUSTIFICATIVA)

A presente contratação tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de obra, sob o regime de empreitada por preço global, destinada à perfuração, construção e instalação hidráulica de 01 (um) poço tubular profundo para abastecimento de água para consumo humano, na localidade de Linha Pinheirinho, Município de Paraí/RS, mediante recursos oriundos do Convênio FPE nº 2660/2025, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, e o Município de Paraí/RS.

A contratação mostra-se necessária em razão da necessidade de disponibilização e/ou melhoria da infraestrutura de abastecimento de água para consumo humano na localidade de Linha Pinheirinho, visando proporcionar maior segurança e regularidade no fornecimento de água à população beneficiária. A implantação de novo poço tubular profundo constitui medida destinada a ampliar a disponibilidade de água e a assegurar melhores condições de abastecimento para a comunidade atendida.

A execução da obra demanda conhecimentos técnicos especializados, mão de obra qualificada, equipamentos específicos e experiência compatível com a natureza dos serviços, especialmente em razão das particularidades inerentes à perfuração e construção de poço tubular profundo, bem como à execução das instalações hidráulicas necessárias ao seu adequado funcionamento. Também deverão ser observadas as normas técnicas, ambientais e de segurança aplicáveis, especialmente aquelas relacionadas à captação e utilização de água subterrânea para consumo humano.

A adoção do regime de empreitada por preço global mostra-se adequada considerando que o objeto da contratação encontra-se definido por meio dos projetos, memoriais, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e demais elementos integrantes do planejamento da contratação, permitindo a caracterização da obra como um conjunto único e funcional. Dessa forma, a empresa contratada será responsável pela execução integral dos serviços necessários à entrega do poço tubular profundo devidamente construído e com as respectivas instalações hidráulicas executadas, em condições adequadas de funcionamento.

A contratação será realizada mediante Concorrência Eletrônica, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando tratar-se de obra de engenharia que exige a contratação de empresa especializada e apta a executar os serviços previstos. A realização do certame na forma eletrônica proporciona maior transparência, competitividade e isonomia entre os participantes, além de possibilitar à Administração a busca pela proposta mais vantajosa, observados os requisitos de habilitação e qualificação técnica necessários à adequada execução do objeto.

Ressalta-se que a execução da obra está diretamente vinculada ao Convênio FPE nº 2660/2025, devendo ser observadas as metas, condições, especificações, prazos e demais obrigações estabelecidas no instrumento convenial, bem como as normas aplicáveis à execução e à prestação de contas dos recursos públicos empregados.


Assim, a contratação pretendida mostra-se necessária e adequada ao atendimento do interesse público, uma vez que possibilitará a implantação de infraestrutura destinada ao abastecimento de água para consumo humano na localidade de Linha Pinheirinho, no Município de Paraí/RS, contribuindo para a melhoria das condições de abastecimento e para a segurança hídrica da população beneficiária, além de viabilizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município no âmbito do Convênio FPE nº 2660/2025.
2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

As contratações pretendidas estão prevista no Plano de Contratações Anual, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração. 
3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

A contratação deverá contemplar a execução integral da obra de perfuração, construção e instalação hidráulica de 01 (um) poço tubular profundo destinado ao abastecimento de água para consumo humano, na localidade de Linha Pinheirinho, Município de Paraí/RS, conforme projetos, memorial descritivo, especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos que integrarão o processo de contratação.

A empresa contratada deverá possuir capacidade técnica e operacional compatível com a execução do objeto, dispondo de profissionais habilitados, equipamentos, máquinas, materiais e demais recursos necessários à adequada execução dos serviços, observadas as exigências de qualificação técnica estabelecidas no edital.

Deverão ser atendidas integralmente as especificações técnicas previstas nos documentos de engenharia da contratação, bem como as normas técnicas da ABNT, a legislação ambiental e sanitária aplicável, as normas de segurança do trabalho e demais disposições legais e regulamentares pertinentes à execução de obras de perfuração e implantação de poços tubulares destinados ao abastecimento de água para consumo humano.

A execução deverá compreender todos os serviços, fornecimentos, equipamentos, materiais, mão de obra, transportes, mobilização, desmobilização e demais providências necessárias à entrega do objeto completo e em condições adequadas de funcionamento, ainda que eventualmente não estejam expressamente individualizados na planilha orçamentária, desde que necessários à perfeita execução da solução prevista nos projetos e especificações.

A contratada deverá observar as orientações e determinações da fiscalização municipal, bem como manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório.

Por se tratar de obra executada sob o regime de empreitada por preço global, a contratada deverá assumir a responsabilidade pela execução integral do objeto, pelo preço contratado, observadas as condições estabelecidas no projeto, nas especificações técnicas, no cronograma físico-financeiro e no instrumento contratual.

Deverá ser exigida a emissão das respectivas Anotações ou Registros de Responsabilidade Técnica – ART/RRT, conforme a natureza dos serviços, por profissionais legalmente habilitados, abrangendo as atividades técnicas pertinentes à execução da obra.

Considerando que o poço será destinado ao abastecimento de água para consumo humano, a execução deverá observar os requisitos técnicos e sanitários aplicáveis à captação de água subterrânea, incluindo os procedimentos necessários à adequada conclusão, proteção e instalação do poço, bem como os ensaios, testes e demais providências previstos no projeto e na regulamentação aplicável.

A contratada deverá executar os serviços dentro dos prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro, adotando as medidas necessárias para assegurar a qualidade, segurança, funcionalidade e durabilidade da obra.

A contratação deverá ainda observar as condições e obrigações estabelecidas no Convênio FPE nº 2660/2025, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, e o Município de Paraí/RS, especialmente quanto à execução física e financeira do objeto, aplicação dos recursos e demais exigências relacionadas à prestação de contas.

Dessa forma, os requisitos estabelecidos buscam assegurar que a empresa contratada disponha de condições técnicas, profissionais e operacionais suficientes para executar integralmente a obra, garantindo a adequada implantação do poço tubular profundo e de suas instalações hidráulicas, de modo a atender à finalidade de abastecimento de água para consumo humano na localidade de Linha Pinheirinho.
4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
A estimativa das quantidades necessárias à execução da presente contratação foi estabelecida com base no projeto técnico elaborado por Engenheiro de Minas legalmente habilitado, considerando as características técnicas e as condições específicas previstas para a implantação de 01 (um) poço tubular profundo destinado ao abastecimento de água para consumo humano, na localidade de Linha Pinheirinho, Município de Paraí/RS.

Os quantitativos dos serviços, materiais, equipamentos e demais componentes necessários à execução da obra encontram-se definidos nos documentos técnicos que integram o projeto, especialmente na planilha orçamentária, termo de referência, especificações técnicas, projetos e demais elementos de engenharia, os quais foram elaborados a partir das características e necessidades identificadas para a solução proposta.

A estimativa contempla todos os serviços necessários à execução integral do objeto, incluindo a perfuração e construção do poço tubular profundo, fornecimento e instalação dos materiais e componentes previstos no projeto, execução das instalações hidráulicas e demais serviços necessários à conclusão e adequado funcionamento da estrutura, conforme os quantitativos e especificações estabelecidos pelo responsável técnico.

Por se tratar de obra de natureza especializada, os quantitativos foram definidos pelo profissional responsável pelo projeto, considerando os critérios técnicos aplicáveis, as características do local e a solução de engenharia adotada. Assim, a Administração utilizou como referência os elementos técnicos constantes do projeto para dimensionar a contratação, evitando a definição de quantitativos dissociados das necessidades efetivamente identificadas.

A contratação compreenderá, portanto, a execução de 01 (um) poço tubular profundo, com todos os serviços e componentes necessários previstos no projeto técnico, observados os quantitativos constantes da planilha orçamentária e demais documentos integrantes da contratação.

Os quantitativos estimados poderão ser conferidos nos documentos técnicos anexos ao processo, que constituem a base para a elaboração do orçamento estimativo e para a definição do objeto da Concorrência Eletrônica, sob o regime de empreitada por preço global.

Dessa forma, considera-se que os quantitativos apresentados são suficientes e adequados para atender à necessidade identificada, possibilitando a execução completa da solução prevista para o abastecimento de água para consumo humano na localidade de Linha Pinheirinho, em conformidade com o projeto elaborado pelo responsável técnico e com as condições estabelecidas no Convênio FPE nº 2660/2025.
5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Para definição da solução destinada ao atendimento da necessidade de abastecimento de água para consumo humano na localidade de Linha Pinheirinho, Município de Paraí/RS, foi realizado levantamento de mercado considerando as características técnicas do objeto e as alternativas disponíveis para sua execução.

A partir da análise da necessidade identificada e das características locais, verificou-se que a solução mais adequada consiste na perfuração, construção e instalação hidráulica de 01 (um) poço tubular profundo, conforme projeto técnico elaborado por Engenheiro de Minas legalmente habilitado, profissional com conhecimento específico relacionado à prospecção e aproveitamento de recursos hídricos subterrâneos.

Considerando a natureza especializada dos serviços, a execução direta pelo Município não se mostra como a alternativa mais adequada, tendo em vista a necessidade de utilização de equipamentos específicos para perfuração de poços, mão de obra especializada, profissionais habilitados e conhecimentos técnicos relacionados às condições geológicas e hidrogeológicas do local. Além disso, o Município não dispõe, para essa finalidade, da estrutura operacional e dos equipamentos necessários à execução direta de todas as etapas previstas no projeto.

No mercado existem empresas especializadas na execução de serviços de perfuração e implantação de poços tubulares, capazes de fornecer os equipamentos, materiais, mão de obra e responsabilidade técnica necessários à execução integral do objeto. Dessa forma, mostra-se tecnicamente viável e economicamente adequada a contratação de empresa especializada para execução da obra, abrangendo todos os serviços necessários à entrega do poço em condições adequadas de funcionamento.

Também foi considerada a possibilidade de contratação dos serviços de forma parcelada, mediante contratação de diferentes empresas para execução das etapas que compõem o objeto. Contudo, considerando a interdependência técnica entre os serviços de perfuração, construção e instalação hidráulica, bem como a necessidade de assegurar a responsabilidade integral pela execução e pelo funcionamento da solução, entende-se mais adequada a contratação de uma única empresa especializada para execução do objeto como um todo.

A opção pela contratação sob o regime de empreitada por preço global mostra-se compatível com a solução definida, uma vez que os serviços e respectivos quantitativos encontram-se previamente dimensionados nos projetos, memorial descritivo, especificações técnicas e planilha orçamentária elaborados pelo responsável técnico. Tal regime possibilita a contratação da solução completa, com preço previamente estabelecido, atribuindo à contratada a responsabilidade pela execução integral do objeto, conforme as condições e especificações estabelecidas pela Administração.

Quanto à forma de seleção do fornecedor, considerando tratar-se de obra de engenharia com necessidade de comprovação de capacidade técnica compatível com a execução dos serviços, entende-se adequada a realização de Concorrência Eletrônica, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, possibilitando a participação de empresas especializadas e promovendo a competitividade, a isonomia e a busca pela proposta mais vantajosa para a Administração.

Assim, após a análise das alternativas disponíveis no mercado, conclui-se que a contratação de empresa especializada, mediante Concorrência Eletrônica, sob o regime de empreitada por preço global, constitui a solução mais adequada para atender à necessidade pública identificada, permitindo a execução integral do poço tubular profundo previsto no projeto técnico e viabilizando o abastecimento de água para consumo humano na localidade de Linha Pinheirinho, em conformidade com o Convênio FPE nº 2660/2025.
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base na pesquisa de mercado realizada junto a fornecedores do ramo compatível com o objeto, considerando os serviços e materiais necessários à execução integral da obra de perfuração, construção e instalação hidráulica de 01 (um) poço tubular profundo destinado ao abastecimento de água para consumo humano, na localidade de Linha Pinheirinho, Município de Paraí/RS. O mapa comparativo de preços está anexo ao processo licitatório.
A partir dos valores obtidos na pesquisa realizada, considerando as características, especificações e quantitativos definidos no projeto técnico elaborado por Engenheiro de Minas, bem como os serviços e materiais necessários à completa execução do objeto, foi estabelecido o valor estimado de:

Valor total estimado da contratação: R$ 92.850,00 (noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta reais).

O valor estimado contempla a execução integral do objeto, incluindo os materiais, equipamentos, mão de obra, encargos, transporte, mobilização, desmobilização, instalação hidráulica e demais custos diretos e indiretos necessários à adequada execução e conclusão da obra, conforme as especificações constantes dos documentos técnicos da contratação.

A pesquisa de mercado foi realizada junto a fornecedores com atuação compatível com o objeto, buscando obter referências de preços praticados para serviços de natureza semelhante. Os valores coletados foram analisados em conjunto com os quantitativos e especificações constantes do projeto, servindo de parâmetro para a definição do orçamento estimativo da contratação.

O valor de R$ 92.850,00 constitui, portanto, o valor máximo estimado para a contratação, sem prejuízo da obtenção de proposta mais vantajosa durante a realização da Concorrência Eletrônica, observadas as condições estabelecidas no edital e na legislação aplicável.

A despesa será custeada com recursos vinculados ao Convênio FPE nº 2660/2025, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, e o Município de Paraí/RS, observadas as condições estabelecidas no instrumento convenial e a disponibilidade orçamentária correspondente.
Dotação Orçamentária:

05 – SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

0503 – Instalação, Ampliação de Novas Redes de Água

44905100000000 – Obras e Instalações (1191)

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para execução integral de obra, sob o regime de empreitada por preço global, destinada à perfuração, construção e instalação hidráulica de 01 (um) poço tubular profundo para abastecimento de água para consumo humano, na localidade de Linha Pinheirinho, Município de Paraí/RS, conforme projeto técnico elaborado por Engenheiro de Minas legalmente habilitado e demais documentos de engenharia que integrarão a contratação.

A solução compreende todas as etapas e serviços necessários à implantação do poço tubular profundo, incluindo a perfuração, construção e revestimento do poço, fornecimento e instalação dos materiais e componentes previstos no projeto, execução das instalações hidráulicas e demais serviços necessários à sua adequada conclusão e funcionamento, observados os quantitativos, especificações e procedimentos estabelecidos no projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos.

A contratação deverá abranger também o fornecimento de toda a mão de obra especializada, equipamentos, máquinas, ferramentas, materiais, transporte, mobilização, desmobilização e demais insumos necessários à execução integral do objeto, de modo que, ao final, seja entregue uma estrutura completa e em condições adequadas para a finalidade de abastecimento de água para consumo humano.

A solução foi dimensionada considerando as características técnicas do local e a necessidade identificada para a localidade de Linha Pinheirinho, tendo como referência o projeto elaborado por profissional habilitado. Dessa forma, os serviços e quantitativos previstos foram estabelecidos de acordo com a solução técnica considerada adequada para a implantação do poço.

A execução deverá observar as normas técnicas aplicáveis, a legislação ambiental e sanitária pertinente, as normas de segurança do trabalho e demais exigências legais relacionadas à perfuração e utilização de poços tubulares destinados ao abastecimento de água para consumo humano, bem como as determinações dos órgãos competentes e da fiscalização municipal.

Considerando a natureza integrada e tecnicamente interdependente dos serviços, a solução será executada por uma única empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço global, permitindo que a contratada assuma a responsabilidade pela execução completa do objeto, desde a mobilização e execução dos serviços de perfuração até a conclusão das instalações previstas no projeto.

A solução contempla, ainda, a realização dos testes, ensaios e demais procedimentos técnicos previstos no projeto e na legislação aplicável, necessários à verificação das condições de funcionamento do poço e à adequada conclusão da obra.

A contratação será realizada mediante Concorrência Eletrônica, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, buscando assegurar a seleção de empresa que demonstre capacidade técnica e operacional compatível com a execução do objeto, bem como a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

O valor estimado da solução é de R$ 92.850,00 (noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta reais), conforme pesquisa de mercado realizada junto a fornecedores do ramo e considerando os quantitativos e especificações constantes do projeto técnico.

Ao final da execução, pretende-se obter como resultado um poço tubular profundo devidamente perfurado, construído e equipado com as instalações hidráulicas previstas, em condições adequadas de funcionamento e destinado ao abastecimento de água para consumo humano na localidade de Linha Pinheirinho, atendendo à necessidade pública identificada e aos objetivos estabelecidos no Convênio FPE nº 2660/2025, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, e o Município de Paraí/RS.
8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Considerando as características e a natureza do objeto, não se mostra tecnicamente adequada a divisão da contratação em parcelas ou a contratação de empresas distintas para a execução dos diferentes serviços que compõem a obra.

O objeto consiste na execução integral de 01 (um) poço tubular profundo, incluindo sua perfuração, construção e instalação hidráulica, destinado ao abastecimento de água para consumo humano na localidade de Linha Pinheirinho, Município de Paraí/RS, conforme projeto técnico elaborado por Engenheiro de Minas legalmente habilitado.

Os serviços que compõem a solução apresentam interdependência técnica e operacional, uma vez que as etapas de perfuração, construção do poço e instalação hidráulica estão diretamente relacionadas e devem ser executadas de forma coordenada, observando as características verificadas durante a execução e as especificações estabelecidas no projeto. O fracionamento entre diferentes contratadas poderia dificultar a coordenação das atividades, gerar sobreposição ou incompatibilidade de responsabilidades e comprometer a eficiência e a adequada execução da obra.

Além disso, a contratação de uma única empresa especializada permite atribuir à contratada responsabilidade integral pela execução e entrega da solução, facilitando o acompanhamento e a fiscalização contratual pela Administração e permitindo a identificação objetiva de eventual responsabilidade por falhas, atrasos ou inadequações na execução dos serviços.

A divisão do objeto também não se mostra necessária sob o ponto de vista econômico, considerando que a contratação conjunta dos serviços possibilita maior integração entre as etapas da obra, reduzindo custos administrativos e operacionais decorrentes da gestão de múltiplos contratos e evitando a necessidade de compatibilização entre diferentes fornecedores.

Ressalta-se que a contratação conjunta não tem por finalidade restringir a competitividade, mas decorre das características técnicas do objeto e da necessidade de execução integrada da solução, sendo que a seleção de uma empresa especializada será realizada mediante Concorrência Eletrônica, de modo a assegurar a ampla participação de empresas aptas a executar o objeto.

Dessa forma, considerando a natureza integrada dos serviços, sua interdependência técnica, a necessidade de responsabilidade única pela execução e a busca pela eficiência na gestão e fiscalização contratual, opta-se pelo não parcelamento do objeto, realizando-se a contratação de uma única empresa especializada para a execução integral da obra, sob o regime de empreitada por preço global.

A solução adotada mostra-se, portanto, mais adequada ao interesse público, proporcionando maior segurança quanto à execução, à qualidade e à funcionalidade do poço tubular profundo, bem como ao cumprimento dos objetivos estabelecidos no Convênio FPE nº 2660/2025.
9. RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a contratação pretendida, busca-se viabilizar a execução integral da obra de perfuração, construção e instalação hidráulica de 01 (um) poço tubular profundo destinado ao abastecimento de água para consumo humano, na localidade de Linha Pinheirinho, Município de Paraí/RS, conforme projeto técnico elaborado por Engenheiro de Minas legalmente habilitado.

Como resultado principal, pretende-se disponibilizar à comunidade beneficiária uma nova estrutura de captação de água subterrânea, devidamente executada e instalada, em condições adequadas de funcionamento e compatível com a finalidade de abastecimento de água para consumo humano.

A implantação do poço deverá contribuir para a melhoria das condições de abastecimento de água na localidade de Linha Pinheirinho, proporcionando maior disponibilidade e segurança no fornecimento, bem como melhores condições de atendimento à demanda da população beneficiária.

Com a execução da solução, pretende-se ainda:

· assegurar a execução da obra de acordo com o projeto técnico, memorial descritivo, especificações e demais documentos de engenharia;

· obter uma estrutura completa e funcional, com todas as instalações hidráulicas previstas no projeto;

· garantir a utilização adequada dos recursos públicos destinados à execução do objeto, observando os princípios da eficiência, economicidade e interesse público;

· reduzir riscos de interrupções ou insuficiência no abastecimento de água, mediante a ampliação da infraestrutura disponível;

· proporcionar melhores condições de segurança hídrica à população atendida;

· assegurar que a obra seja executada por empresa com capacidade técnica e operacional compatível com a natureza especializada dos serviços;

· promover a correta aplicação dos recursos provenientes do Convênio FPE nº 2660/2025, atendendo às metas e finalidades estabelecidas no instrumento convenial; e

· entregar o objeto em condições adequadas de funcionamento, observadas as normas técnicas, ambientais, sanitárias e de segurança aplicáveis.

A contratação também deverá proporcionar maior eficiência na aplicação dos recursos públicos, considerando que a execução será realizada de forma integrada, sob o regime de empreitada por preço global, com responsabilidade atribuída à empresa contratada pela entrega completa da solução prevista no projeto.

Assim, espera-se que a contratação atenda de forma efetiva à necessidade identificada pelo Município, proporcionando infraestrutura adequada para o abastecimento de água para consumo humano na localidade de Linha Pinheirinho, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população beneficiária e para o cumprimento da finalidade pública estabelecida no Convênio FPE nº 2660/2025.
10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Previamente à celebração do contrato, a Administração deverá adotar as providências necessárias para assegurar a regularidade da contratação e as condições adequadas para o início da execução da obra de perfuração, construção e instalação hidráulica de 01 (um) poço tubular profundo destinado ao abastecimento de água para consumo humano, na localidade de Linha Pinheirinho, Município de Paraí/RS.

Entre as providências prévias, deverão ser observadas, especialmente:

· conclusão e aprovação dos documentos técnicos que compõem o projeto da obra, incluindo projeto técnico, memorial descritivo, especificações, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, elaborados por Engenheiro de Minas legalmente habilitado;

· verificação da disponibilidade e adequação dos recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação, inclusive quanto aos recursos provenientes do Convênio FPE nº 2660/2025;

· verificação do atendimento às condições, metas, prazos e demais obrigações estabelecidas no convênio que financia a execução do objeto;

· obtenção ou verificação das licenças, autorizações, outorgas ou demais documentos exigíveis pelos órgãos competentes, conforme a legislação ambiental, de recursos hídricos e sanitária aplicável à implantação e utilização do poço tubular;

· conferência das condições do local destinado à execução da obra, assegurando que a área esteja disponível e apta para a realização dos serviços;

· definição e formalização dos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução contratual, observadas as atribuições estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/2021;

· elaboração e conclusão dos documentos necessários à realização da Concorrência Eletrônica, incluindo edital, termo de referência ou documento equivalente, conforme aplicável, e demais documentos integrantes da fase preparatória;

· definição das condições de habilitação e dos requisitos de qualificação técnica compatíveis com a complexidade e as características da obra, de modo a assegurar a contratação de empresa apta à execução dos serviços;

· realização dos procedimentos necessários à publicação do edital e à realização da licitação, observando os princípios da publicidade, isonomia, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa;

· após a contratação, emissão da respectiva Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica – ART/RRT, conforme a natureza das atividades, pelos profissionais responsáveis pela execução e fiscalização dos serviços; e

· realização de reunião ou orientação inicial com a empresa contratada, quando necessário, para apresentação das condições do local, dos documentos técnicos, do cronograma e das obrigações contratuais antes do início efetivo dos serviços.

A Administração deverá, ainda, assegurar que a empresa contratada somente inicie a execução após o cumprimento das condições necessárias e das autorizações eventualmente exigidas, bem como após a emissão da ordem de início dos serviços, quando prevista.

As providências acima têm por finalidade garantir que, no momento do início da execução, estejam devidamente estruturadas as condições técnicas, administrativas, orçamentárias, ambientais e operacionais necessárias à realização da obra, reduzindo riscos de atrasos, paralisações ou inadequações durante a execução contratual.
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Para a execução da presente contratação, destinada à perfuração, construção e instalação hidráulica de 01 (um) poço tubular profundo para abastecimento de água para consumo humano, na localidade de Linha Pinheirinho, Município de Paraí/RS, não foram identificadas, no momento, contratações correlatas ou interdependentes que sejam necessárias à execução da solução ou que condicionem o início ou a conclusão do objeto.

A solução foi planejada de forma integral e independente, abrangendo, em uma única contratação, todos os serviços, materiais, equipamentos, mão de obra e demais recursos necessários à execução e entrega do poço tubular profundo em condições adequadas de funcionamento, conforme projeto técnico elaborado por Engenheiro de Minas e demais documentos de engenharia.

A opção pela contratação de uma única empresa, sob o regime de empreitada por preço global, decorre da interdependência técnica entre as etapas de perfuração, construção e instalação hidráulica, permitindo que a responsabilidade pela execução integral da solução fique concentrada na empresa contratada.

Eventuais licenças, autorizações, outorgas, registros ou demais providências perante órgãos públicos que sejam exigíveis para a execução ou utilização do poço serão tratadas no âmbito das obrigações da Administração ou da contratada, conforme definido no projeto, edital e instrumento contratual, não caracterizando, por si só, contratações correlatas ou interdependentes.

Da mesma forma, eventuais serviços de manutenção ou intervenções futuras no poço, caso necessários após o término da garantia contratual, constituirão necessidades futuras e autônomas, não sendo indispensáveis para a execução do objeto ora planejado.

Assim, conclui-se que não há necessidade de realização de outras contratações correlatas ou interdependentes para viabilizar a execução da solução objeto deste Estudo Técnico Preliminar, estando a contratação planejada estruturada de forma a contemplar todos os serviços necessários à implantação do poço tubular profundo, em conformidade com o Convênio FPE nº 2660/2025.
12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execução da obra de perfuração, construção e instalação hidráulica de 01 (um) poço tubular profundo destinado ao abastecimento de água para consumo humano, na localidade de Linha Pinheirinho, Município de Paraí/RS, poderá ocasionar impactos ambientais pontuais e temporários, especialmente durante a etapa de perfuração e implantação da estrutura.

Entre os possíveis impactos ambientais decorrentes da execução da obra, destacam-se a movimentação e compactação do solo, geração de resíduos provenientes da perfuração, utilização e eventual descarte de materiais, emissão de poeira e ruídos decorrentes da utilização de máquinas e equipamentos, bem como o risco de ocorrência de derramamento acidental de combustíveis, óleos ou outros produtos utilizados na operação dos equipamentos.

Também deverá ser considerada a possibilidade de impactos relacionados à intervenção no subsolo e à captação de água subterrânea, especialmente quanto à necessidade de preservação da qualidade do aquífero e à prevenção de sua contaminação. Em razão disso, a execução do poço deverá observar rigorosamente as especificações constantes do projeto técnico elaborado por Engenheiro de Minas, bem como as normas técnicas e a legislação ambiental e de recursos hídricos aplicáveis.

Como medidas de prevenção, controle e mitigação, a contratada deverá:

· realizar a execução dos serviços de acordo com o projeto técnico e as especificações estabelecidas pela Administração;

· adotar medidas para evitar a contaminação do solo e das águas subterrâneas durante a perfuração e instalação do poço;

· realizar o adequado acondicionamento, manejo e destinação dos resíduos gerados durante a execução dos serviços, observando a legislação ambiental aplicável;

· evitar o descarte inadequado de materiais, resíduos de perfuração, óleos, combustíveis ou outros produtos no solo ou em cursos d'água;

· manter máquinas, equipamentos e veículos em condições adequadas de funcionamento, reduzindo o risco de vazamentos e emissões desnecessárias;

· adotar medidas de controle de poeira, ruídos e demais incômodos decorrentes da execução da obra, especialmente quando necessários;

· realizar a adequada proteção e isolamento da área de execução dos serviços, evitando acidentes e intervenções desnecessárias no entorno;

· promover a limpeza e a recomposição da área utilizada após a conclusão dos serviços, quando necessária; e

· cumprir as licenças, autorizações, outorgas, condicionantes e demais exigências estabelecidas pelos órgãos ambientais e de recursos hídricos competentes.

Considerando que se trata de intervenção localizada e destinada à implantação de infraestrutura para abastecimento de água para consumo humano, os impactos ambientais esperados são, em princípio, pontuais e passíveis de prevenção, controle e mitigação, desde que a execução observe o projeto técnico, as boas práticas de engenharia e a legislação aplicável.

Deverão ser previamente verificadas as exigências ambientais e de recursos hídricos pertinentes à implantação e posterior utilização do poço, incluindo eventual necessidade de licenciamento, autorização ou outorga de uso de recursos hídricos, conforme as características da intervenção e as exigências do órgão competente.

Assim, a solução proposta apresenta viabilidade ambiental, desde que sejam adotadas as medidas preventivas e de controle pertinentes, de modo a minimizar os impactos decorrentes da execução da obra e assegurar a adequada proteção do solo, das águas subterrâneas e do meio ambiente, sem prejuízo do atendimento às exigências estabelecidas no Convênio FPE nº 2660/2025 e pelos órgãos competentes.
13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
Diante dos elementos constantes do presente Estudo Técnico Preliminar – ETP, conclui-se pela viabilidade da contratação de empresa especializada para a execução, sob o regime de empreitada por preço global, da obra destinada à perfuração, construção e instalação hidráulica de 01 (um) poço tubular profundo para abastecimento de água para consumo humano, na localidade de Linha Pinheirinho, Município de Paraí/RS.

A solução proposta mostra-se adequada para o atendimento da necessidade identificada pela Administração, considerando as características técnicas do local, a finalidade de ampliação e melhoria da infraestrutura de abastecimento de água e o projeto técnico elaborado por Engenheiro de Minas legalmente habilitado.

A contratação de empresa especializada revela-se necessária em razão da natureza técnica dos serviços e da necessidade de utilização de equipamentos, materiais, mão de obra e conhecimentos específicos para a execução da perfuração, construção e instalação do poço, não dispondo o Município da estrutura necessária para a execução direta de todas as etapas previstas.

O levantamento de mercado realizado demonstrou a existência de fornecedores aptos à execução do objeto, tendo sido estimado o valor da contratação em R$ 92.850,00 (noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta reais), com base na pesquisa realizada junto a fornecedores do ramo, valor considerado compatível com a solução definida e com os serviços previstos no projeto.

A opção pelo não parcelamento da contratação mostra-se adequada em razão da interdependência técnica entre as etapas que compõem a obra, sendo mais eficiente e seguro que uma única empresa especializada seja responsável pela execução integral da solução, sob o regime de empreitada por preço global.

A realização da contratação mediante Concorrência Eletrônica, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, mostra-se compatível com a natureza do objeto e permite a participação de empresas especializadas, assegurando condições de competitividade, isonomia, transparência e busca pela proposta mais vantajosa para a Administração.

Sob o aspecto ambiental, os possíveis impactos decorrentes da execução da obra são pontuais e passíveis de prevenção, controle e mitigação mediante a adoção das medidas previstas no projeto e o cumprimento das normas ambientais, sanitárias e de recursos hídricos aplicáveis, inclusive quanto às licenças, autorizações ou outorgas eventualmente exigíveis.

A contratação encontra-se ainda vinculada ao Convênio FPE nº 2660/2025, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, e o Município de Paraí/RS, contribuindo para o cumprimento da finalidade estabelecida no instrumento convenial e para a adequada aplicação dos recursos públicos destinados à obra.

Dessa forma, considerando a necessidade pública identificada, a adequação técnica da solução, a existência de empresas aptas a executar o objeto, a compatibilidade do valor estimado com os preços pesquisados, a disponibilidade dos recursos vinculados ao convênio e a possibilidade de execução da obra mediante contratação de empresa especializada, DECLARA-SE VIÁVEL a contratação pretendida, por meio de Concorrência Eletrônica, sob o regime de empreitada por preço global, para execução integral do poço tubular profundo na localidade de Linha Pinheirinho, Município de Paraí/RS.
Parai/RS, 03 de agosto de 2026.
Arlindo Pietrobiasi,
Secretário Municipal de Obras, Viação e Trânsito
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