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	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ – RS

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

CEP: 95360-000 PARAÍ/RS

CNPJ: 87.502.886/0001-50 – FONE: (54) 3477-1233 

E-mail: licitações@parai.rs.gov.br



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Desporto e Turismo.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE CICLOVIA E À REVITALIZAÇÃO DO MURO LOCALIZADOS NO ACESSO AO MUNICÍPIO DE PARAÍ/RS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DEMAIS SERVIÇOS PREVISTOS NOS PROJETOS E MEMORIAIS TÉCNICOS.
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (JUSTIFICATIVA)

A presente contratação tem por finalidade a contratação de empresa especializada para execução de obra, sob regime de empreitada por preço global, destinada à execução de ciclovia e à revitalização do muro localizados no acesso ao Município de Paraí/RS, incluindo os serviços de pavimentação e repavimentação asfáltica, sinalização viária e demais serviços previstos nos projetos e memoriais técnicos, visando à qualificação da infraestrutura urbana, à melhoria das condições de circulação e segurança e à valorização de espaço público de relevante importância para a comunidade.

A intervenção mostra-se necessária em razão das condições do local e da necessidade de implantação e qualificação da infraestrutura destinada à circulação de ciclistas e à utilização adequada do espaço público localizado no acesso ao Município. 
A execução da ciclovia constitui medida destinada a proporcionar melhores condições de circulação, segurança e conforto aos usuários, qualificando a infraestrutura disponível para o deslocamento por bicicleta e contribuindo para o incentivo à utilização de meios de transporte não motorizados e à prática de atividades físicas e de lazer ao ar livre.

As intervenções de pavimentação são necessárias para proporcionar condições adequadas de regularidade, resistência, durabilidade e segurança às superfícies destinadas à circulação, devendo ser executadas mediante os procedimentos técnicos estabelecidos no Memorial Descritivo.

No que se refere ao muro localizado no acesso ao Município, a intervenção busca promover sua revitalização e qualificação, incluindo os serviços de arborização previstos nos documentos técnicos, contribuindo para a melhoria da paisagem urbana e para a valorização do espaço público. A intervenção conjunta no muro, na ciclovia e na infraestrutura viária permitirá a qualificação integrada do local, considerando sua função como área de acesso e passagem pelo Município.

A realização conjunta dos serviços mostra-se adequada em razão da relação de complementaridade e interdependência existente entre as intervenções previstas. A execução da ciclovia, dos serviços de pavimentação e repavimentação, da sinalização viária e da revitalização do muro exige coordenação entre as diferentes etapas da obra, de modo a assegurar compatibilidade entre os serviços, adequado acabamento, cumprimento do cronograma e entrega integral do empreendimento.

Nesse contexto, a adoção do regime de empreitada por preço global mostra-se adequada, considerando que os serviços que compõem a intervenção encontram-se definidos nos projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos, permitindo que uma única empresa assuma a responsabilidade pela execução integral do objeto, incluindo o fornecimento dos materiais, equipamentos, mão de obra e demais recursos necessários à conclusão da obra.

A contratação de empresa especializada também se justifica pela natureza predominantemente técnica dos serviços, que envolvem execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, aplicação e compactação de revestimento, sinalização viária, execução e qualificação de ciclovia e revitalização do muro, exigindo mão de obra, equipamentos e conhecimento técnico compatíveis com as especificações estabelecidas no projeto e no Memorial Descritivo.

Considerando a natureza do objeto, que compreende a execução de obra de engenharia com serviços integrados de execução de ciclovia, pavimentação e repavimentação asfáltica, sinalização viária, revitalização e arborização do muro, a contratação será realizada mediante Concorrência, em sua forma eletrônica, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, observados os requisitos legais, técnicos e de habilitação aplicáveis.

A adoção da Concorrência Eletrônica mostra-se adequada à contratação pretendida, considerando a natureza e as características dos serviços a serem executados, possibilitando a participação de empresas aptas à execução do objeto, a obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração e a observância dos princípios da isonomia, competitividade, transparência, eficiência e seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para o Município.

Dessa forma, a contratação pretendida busca atender ao interesse público mediante a execução e qualificação da ciclovia, melhoria da pavimentação e repavimentação asfáltica da área de intervenção, implantação da sinalização viária e revitalização do muro, promovendo a melhoria das condições de circulação e segurança, a valorização da paisagem urbana e do espaço público e a adequada qualificação do acesso ao Município de Paraí/RS.
2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

As contratações pretendidas estão prevista no Plano de Contratações Anual, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração. 
3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

Para a execução do objeto, deverão ser observados os requisitos técnicos, operacionais e legais necessários à adequada realização da obra, contemplando a execução de pavimentação asfáltica da ciclovia, a recomposição da pavimentação da via existente, a sinalização viária e a arborização do muro, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos integrantes da contratação.

A contratação deverá contemplar a execução integral dos serviços previstos nos documentos técnicos, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, máquinas, ferramentas, mão de obra, transporte e demais recursos necessários à perfeita execução e conclusão do objeto.

A empresa contratada deverá:

a) possuir capacidade técnica e operacional compatível com a execução de obras e serviços de engenharia de natureza semelhante ao objeto da contratação, nos termos das exigências estabelecidas no edital;

b) executar os serviços em estrita conformidade com os projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro, normas técnicas aplicáveis e orientações da fiscalização municipal;

c) disponibilizar profissionais devidamente habilitados e em quantidade suficiente para a execução dos serviços, inclusive responsável técnico legalmente habilitado para acompanhamento da obra;

d) disponibilizar equipe de topografia em campo durante o período integral de execução da obra, de forma a garantir a correta implantação do projeto, o acompanhamento das atividades e a adequada medição dos serviços executados, conforme estabelecido no Memorial Descritivo;

e) fornecer todos os materiais, equipamentos, máquinas, ferramentas, mão de obra e demais insumos necessários à execução integral do objeto, incluindo os materiais destinados à pavimentação asfáltica, sinalização e demais serviços previstos;

f) utilizar materiais de primeira qualidade, observando as especificações estabelecidas no Memorial Descritivo e as normas e condições da ABNT, não sendo admitida a permanência no canteiro de materiais que não atendam às especificações da contratação;

g) executar os serviços de pavimentação asfáltica de acordo com as especificações técnicas estabelecidas no projeto, observando as diretrizes e procedimentos aplicáveis do DNIT, DEINFRA/DAER, ABNT e demais normas pertinentes;

h) executar a pavimentação da ciclovia nova, observando a estrutura prevista no projeto, conforme as especificações técnicas e planilha orçamentária;

i) executar a pavimentação/recomposição da via existente, observando a estrutura prevista no projeto;

j) executar os serviços de limpeza e lavagem da pista existente, mediante jato pressurizado de ar e água, retirando sujeiras, partículas soltas e materiais orgânicos, de modo a proporcionar condições adequadas de aderência entre o pavimento existente e o novo revestimento em CBUQ;

k) executar a pintura de ligação sobre o pavimento existente em paralelepípedos basálticos, utilizando emulsão asfáltica RR-2C, observando a taxa de aplicação e os procedimentos estabelecidos no Memorial Descritivo e na Especificação DAER ES-P 13/91;

l) executar a camada de reperfilagem em CBUQ faixa B, destinada à correção das irregularidades e deformações da superfície existente, proporcionando base uniforme e nivelada para aplicação da camada de rolamento, observando a espessura mínima e os procedimentos de execução especificados;

m) executar a camada de revestimento asfáltico em CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, observando as espessuras, faixas granulométricas, composição da mistura, aplicação e compactação estabelecidas nos documentos técnicos da contratação;

n) realizar o transporte da mistura asfáltica desde a usina até o local de aplicação mediante utilização de caminhões adequados, garantindo a distribuição uniforme da massa e a manutenção das condições necessárias à adequada aplicação do material;

o) executar a distribuição, espalhamento e compactação da massa asfáltica mediante equipamentos adequados, incluindo vibro-acabadora, rolos pneumáticos e rolos metálicos lisos, tipo tandem ou vibratórios, conforme a necessidade técnica da execução e as especificações do Memorial Descritivo;

p) observar, durante a execução da pavimentação, as condições de temperatura, transporte, distribuição, compactação, alinhamento, greide, perfil transversal e demais requisitos técnicos estabelecidos no Memorial Descritivo e nas normas aplicáveis;

q) executar a sinalização viária vertical e horizontal prevista no projeto, observando as especificações técnicas, dimensões, materiais, posicionamento e demais critérios estabelecidos no Memorial Descritivo e nos manuais e normas de sinalização aplicáveis;

r) assegurar que a sinalização horizontal seja executada sobre superfície adequadamente preparada, limpa e seca, observando o período de cura do revestimento asfáltico quando aplicável, bem como os requisitos de visibilidade e retrorrefletividade previstos no Memorial Descritivo;

s) executar as intervenções de revitalização do muro e os serviços de arborização previstos nos projetos e documentos técnicos, promovendo a adequada qualificação do espaço;

t) manter o local da obra devidamente organizado, sinalizado, isolado e protegido durante todo o período de execução, especialmente por se tratar de intervenção em via pública e em área destinada à circulação de pedestres, ciclistas e veículos;

u) adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos trabalhadores, usuários da via, ciclistas, pedestres e terceiros, utilizando os equipamentos de proteção individual e coletiva adequados e atendendo às normas de segurança do trabalho;

v) fornecer e manter em condições adequadas os equipamentos necessários à execução dos serviços, devendo complementar a quantidade ou substituir equipamentos sempre que necessário ao cumprimento do cronograma e das condições técnicas da obra, sem ônus adicional para a Administração, conforme estabelecido no Memorial Descritivo;

w) responsabilizar-se pela correta destinação dos resíduos decorrentes da execução dos serviços, observando a legislação ambiental e as normas aplicáveis;

x) reparar, às suas expensas, quaisquer danos causados a bens públicos ou particulares em decorrência da execução dos serviços;

y) manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

z) cumprir integralmente os prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro, sujeitando-se às medidas administrativas e contratuais cabíveis em caso de descumprimento injustificado.

A execução deverá ocorrer sob o regime de empreitada por preço global, ficando a contratada responsável pela execução integral do objeto, incluindo todos os serviços, materiais, equipamentos, mão de obra, transportes, controles, ensaios e demais recursos necessários à conclusão da obra em conformidade com os documentos técnicos da contratação.

A empresa contratada deverá possuir capacidade técnica e operacional compatível com o objeto, bem como responsável técnico devidamente habilitado, observando as exigências de registro profissional e responsabilidade técnica perante o conselho profissional competente.

A seleção da empresa será realizada mediante Concorrência Eletrônica, observando-se os requisitos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e técnica previstos na Lei Federal nº 14.133/2021 e no edital.

Os requisitos estabelecidos deverão ser suficientes para assegurar que a empresa contratada possua capacidade técnica, operacional e profissional para executar integralmente o objeto, compreendendo a execução da ciclovia, a pavimentação e recomposição da via, os serviços de revitalização do muro, arborização e sinalização viária, bem como o controle tecnológico da pavimentação, garantindo qualidade, segurança, durabilidade e observância das normas técnicas aplicáveis, sem impor exigências desnecessárias ou restritivas à competitividade do certame.
4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
A estimativa das quantidades dos serviços necessários à execução do objeto foi elaborada com base nos projetos, no Memorial Descritivo, nas especificações técnicas e na planilha orçamentária que integram a presente contratação, considerando as características e dimensões da área de intervenção.

A obra contempla a execução de aproximadamente 725 metros de ciclovia, com gabarito médio de 2,60 metros, interligando trechos de ciclovia existentes, conforme localização definida no projeto e no Memorial Descritivo.

Para a execução da ciclovia nova, está prevista estrutura de pavimentação composta por camada de reperfilagem com espessura de 3 cm e camada asfáltica com espessura de 3 cm, observadas as especificações técnicas constantes do projeto. Para a intervenção na via existente, está prevista camada de reperfilagem de 2 cm e camada asfáltica de 4 cm. O Memorial Descritivo prevê, ainda, camada asfáltica de 5 cm para o estacionamento, quando aplicável ao trecho definido no projeto.

As quantidades previstas abrangem, de forma integrada, os serviços necessários à execução e conclusão da obra, incluindo, conforme os projetos e a planilha orçamentária:

- execução da ciclovia no trecho projetado;

- serviços de preparação e limpeza da superfície existente;

- execução de pintura de ligação;

- execução das camadas de reperfilagem em CBUQ;

- execução das camadas de revestimento asfáltico em CBUQ;

- transporte, distribuição e compactação da mistura asfáltica;

- pavimentação e repavimentação dos trechos previstos em projeto;

- execução da sinalização viária vertical;

- execução da sinalização viária horizontal;

- serviços de revitalização e arborização do muro;

- demais serviços, materiais, equipamentos e insumos necessários à completa execução do objeto.

Para os serviços de pavimentação, deverão ser observadas as espessuras, características dos materiais, procedimentos de execução, transporte, distribuição e compactação estabelecidos no projeto e no Memorial Descritivo, incluindo a utilização de equipamentos adequados para espalhamento e compactação da mistura asfáltica.

As quantidades dos serviços e respectivos quantitativos unitários deverão observar integralmente a planilha orçamentária e os projetos que integram o processo licitatório, os quais constituem a referência definitiva para a medição e execução dos serviços. Dessa forma, a estimativa foi dimensionada de acordo com as áreas, extensões, espessuras e demais características técnicas estabelecidas nos documentos de engenharia.

Ressalta-se que o dimensionamento das quantidades considera a execução integral do empreendimento, não se limitando aos serviços principais, abrangendo também os serviços complementares e acessórios indispensáveis à adequada conclusão da obra, inclusive transporte, aplicação dos materiais, sinalização, controle tecnológico e demais providências previstas nos documentos técnicos.

O Memorial Descritivo estabelece, ainda, que o controle tecnológico da pavimentação é obrigatório, devendo a contratada apresentar Laudo Técnico de Controle Tecnológico acompanhado dos resultados dos ensaios realizados nas diferentes etapas dos serviços, conforme as exigências normativas aplicáveis.

Assim, as quantidades estimadas são aquelas necessárias à execução integral do objeto, conforme os projetos, Memorial Descritivo e planilha orçamentária, devendo a contratada executar todos os serviços necessários à entrega da obra completa, limpa, segura e em condições de plena utilização pela população.
5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Para definição da solução mais adequada à satisfação da necessidade da Administração, foi realizado levantamento das alternativas disponíveis no mercado para execução de ciclovia e à revitalização do muro localizados no acesso ao Município de Paraí/RS, incluindo os serviços de pavimentação e repavimentação asfáltica, sinalização viária e demais serviços previstos nos projetos e memoriais técnicos, considerando as características do local, a natureza dos serviços e os resultados pretendidos.
No âmbito do levantamento realizado, verificou-se que a solução mais adequada consiste na contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para execução integral das intervenções previstas nos projetos e demais documentos técnicos elaborados pela Administração.

Foram consideradas, em síntese, as seguintes alternativas:

a) Execução direta pela Administração: não se mostra adequada, tendo em vista a necessidade de disponibilidade de mão de obra especializada, equipamentos, máquinas, ferramentas, materiais e estrutura operacional compatíveis com a execução dos serviços, recursos que não estão disponíveis em quantidade e condições suficientes no quadro municipal para a realização integral da obra.

b) Contratação de diferentes empresas para execução dos serviços: embora possível em determinadas situações, não se mostra a alternativa mais eficiente para o presente caso, considerando a interdependência entre os serviços de revitalização do muro, recuperação da ciclovia e qualificação das áreas de convivência e lazer. A fragmentação poderia dificultar a coordenação das etapas, aumentar os riscos de incompatibilidade entre serviços e comprometer a responsabilidade pela execução integrada da intervenção.

c) Contratação de empresa especializada para execução integral da obra: mostra-se a alternativa mais adequada, uma vez que permite concentrar em uma única contratada a responsabilidade pela execução dos serviços previstos nos projetos, possibilitando maior integração entre as etapas, melhor coordenação da obra, definição clara das responsabilidades e maior eficiência no acompanhamento e fiscalização contratual.

Diante da análise realizada, conclui-se que a contratação de empresa especializada para execução integral da obra, sob regime de empreitada por preço global, apresenta-se como a solução mais eficiente e adequada ao interesse público, considerando as características do objeto e a necessidade de execução coordenada dos serviços.

Quanto à forma de seleção do fornecedor, considerando tratar-se de obra de engenharia e o valor estimado da contratação, a Administração adotará a Concorrência Eletrônica, observando os procedimentos e requisitos estabelecidos pela Lei Federal nº 14.133/2021, de modo a assegurar ampla competitividade, isonomia entre os participantes, transparência e obtenção da proposta mais vantajosa.

Assim, o levantamento de mercado demonstra a existência de empresas aptas à execução do objeto e a viabilidade de sua contratação por meio de procedimento competitivo, não tendo sido identificada solução alternativa que apresente vantagens técnicas, econômicas ou operacionais superiores à contratação de empresa especializada para execução integral da obra.
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O valor estimado para a presente contratação é de R$ 1.245.949,91 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos).

A estimativa foi elaborada com base na Planilha Orçamentária desenvolvida para a execução da obra, considerando os quantitativos levantados e as especificações técnicas constantes dos projetos e demais documentos de engenharia.

Para a composição dos custos foram utilizadas, conforme a natureza dos serviços, referências de preços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI e do Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, além de composições próprias de custos, elaboradas para os serviços que não possuem correspondência direta ou adequada nas bases referenciais utilizadas.

O orçamento contempla os custos necessários à execução integral do objeto, incluindo materiais, mão de obra, equipamentos, encargos e demais componentes necessários à adequada realização dos serviços, conforme detalhamento constante da planilha orçamentária.

O valor estimado constitui parâmetro para a realização da Concorrência Eletrônica, servindo de referência para análise da aceitabilidade das propostas e para avaliação da vantajosidade da contratação, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

Dessa forma, considerando os projetos elaborados, os quantitativos previstos e as referências de custos utilizadas, entende-se que o valor estimado de R$ 1.245.949,91 é compatível com os preços praticados para obras e serviços de engenharia de natureza semelhante, constituindo estimativa adequada para a contratação pretendida.
Para a execução da obra objeto da presente licitação, serão utilizados recursos provenientes do Contrato de Financiamento mediante abertura de crédito nº. 40/00184-9, celebrado entre o Município de Paraí e o Banco do Brasil.
Dotação orçamentária:

05 – SECRETARIA D EOBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

0504 – Construção de Ciclovias na ERS 438, e demais Estradas do Município
44905100000000 – Obras e Instalações (1192)

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para execução integral de obra destinada à execução de ciclovia e à revitalização do muro localizados no acesso ao Município de Paraí/RS, incluindo os serviços de pavimentação e repavimentação asfáltica, sinalização viária e demais serviços previstos nos projetos e memoriais técnicos , com o objetivo de qualificar o espaço público, melhorar as condições de segurança e proporcionar um ambiente adequado para utilização pela comunidade.

A intervenção compreenderá a execução dos serviços previstos nos projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos, contemplando a revitalização do muro existente, a recuperação e qualificação da ciclovia, bem como as intervenções necessárias para tornar o entorno um espaço mais organizado, seguro e apropriado à convivência, ao descanso e ao lazer da população.

A solução deverá contemplar, de forma integrada, todos os serviços necessários à plena execução da obra, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, máquinas, transporte, encargos e demais recursos necessários, de acordo com as especificações técnicas estabelecidas pela Administração.

A revitalização da ciclovia buscará proporcionar melhores condições de segurança, circulação e conforto aos usuários, mediante a execução das adequações e serviços previstos no projeto, contribuindo também para o incentivo à utilização de meios de transporte não motorizados e para a prática de atividades físicas e de lazer.

As intervenções no muro e no seu entorno terão como finalidade não apenas a recuperação e valorização da estrutura existente, mas também a qualificação do espaço para uso da comunidade, possibilitando a implantação ou adequação de áreas destinadas ao descanso, convivência e lazer, de acordo com as soluções definidas nos documentos de engenharia.

A execução será realizada sob o regime de empreitada por preço global, ficando a empresa contratada responsável pela execução integral e coordenada do objeto, desde os serviços iniciais até a conclusão da obra e limpeza final do local, observando rigorosamente os projetos, memoriais, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e demais condições estabelecidas no edital e no contrato.

A contratação será realizada por meio de Concorrência Eletrônica, buscando assegurar ampla competitividade e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, em observância à Lei Federal nº 14.133/2021.

Ao final da execução, pretende-se obter um espaço público revitalizado, seguro, funcional e acessível à comunidade, com melhoria das condições da ciclovia e do entorno do muro, proporcionando um ambiente adequado para circulação, descanso, convivência e lazer, além de contribuir para a valorização urbanística e paisagística do acesso ao Município de Paraí/RS.
8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Considerando as características do objeto, não se mostra tecnicamente e economicamente recomendável o parcelamento da contratação, uma vez que a obra de revitalização do muro e da ciclovia constitui uma solução integrada, composta por serviços que possuem relação de interdependência e devem ser executados de forma coordenada.

A divisão do objeto em diferentes contratações poderia dificultar a compatibilização e o acompanhamento das etapas da obra, especialmente em razão da necessidade de integração entre os serviços de revitalização do muro, recuperação da ciclovia e qualificação das áreas destinadas ao descanso, convivência e lazer da comunidade.

A contratação de uma única empresa permitirá a centralização da responsabilidade pela execução integral da obra, facilitando a fiscalização, o gerenciamento contratual, o cumprimento do cronograma e a identificação de eventuais responsabilidades por falhas ou atrasos na execução.

Além disso, o parcelamento poderia ocasionar a necessidade de coordenação entre diferentes empresas atuando no mesmo local, aumentando os riscos de incompatibilidade entre serviços, sobreposição de responsabilidades, atrasos e dificuldades na garantia da qualidade e da adequada execução da solução como um todo.

A opção pela contratação integral também se mostra compatível com o regime de empreitada por preço global, no qual a contratada assume a responsabilidade pela execução do conjunto dos serviços previstos nos projetos e documentos técnicos, proporcionando maior previsibilidade quanto à execução e ao acompanhamento da obra.

Ressalta-se que a não realização do parcelamento não tem por finalidade restringir a competitividade do certame, mas decorre das características técnicas e da natureza integrada do objeto. A contratação será realizada mediante Concorrência Eletrônica, permitindo a participação de empresas que atendam aos requisitos de habilitação e qualificação estabelecidos no edital, em observância aos princípios da isonomia, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa.

Dessa forma, considerando a interdependência dos serviços, a necessidade de execução coordenada e a busca pela eficiência, qualidade e adequada responsabilização pela execução da obra, conclui-se pela não realização do parcelamento do objeto, mantendo-se a contratação de forma integral, sob regime de empreitada por preço global.
9. RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a contratação, pretende-se promover a execução e qualificação da ciclovia e a revitalização do muro localizados no acesso ao Município de Paraí/RS, incluindo a execução dos serviços de pavimentação e repavimentação asfáltica, sinalização viária e demais intervenções previstas nos projetos e memoriais técnicos, de forma a proporcionar melhores condições de segurança, circulação, funcionalidade e valorização do espaço público.

Entre os principais resultados pretendidos, destacam-se:

a) executar a ciclovia projetada no acesso ao Município, promovendo a continuidade da infraestrutura cicloviária existente;

b) proporcionar melhores condições de circulação, segurança e conforto aos usuários da ciclovia, mediante a execução adequada das soluções de pavimentação previstas no projeto;

c) executar a pavimentação e a repavimentação asfáltica dos trechos previstos, incluindo as camadas de reperfilagem e revestimento em CBUQ, de acordo com as espessuras e especificações estabelecidas no Memorial Descritivo;

d) melhorar as condições de regularidade, resistência, durabilidade e funcionalidade dos pavimentos objeto da intervenção, mediante a correta execução das etapas de preparação, pintura de ligação, reperfilagem, aplicação e compactação das camadas asfálticas;

e) implantar a sinalização viária vertical e horizontal prevista no projeto, contribuindo para a adequada organização e segurança da circulação de veículos, ciclistas e pedestres;

f) revitalizar e qualificar o muro localizado no acesso ao Município, incluindo os serviços de arborização previstos nos documentos técnicos, contribuindo para a melhoria da paisagem urbana e para a valorização do espaço público;

g) promover a qualificação integrada do local, mediante a execução coordenada da ciclovia, dos serviços de pavimentação e repavimentação, da sinalização viária e das intervenções no muro, assegurando a adequada compatibilidade entre as diferentes etapas da obra;

h) proporcionar melhores condições de segurança aos usuários do espaço público durante e após a conclusão da intervenção, mediante a adequada execução dos serviços e a implantação da sinalização prevista;

i) assegurar que os serviços de pavimentação sejam executados de acordo com as especificações técnicas aplicáveis, incluindo os procedimentos de controle tecnológico previstos no Memorial Descritivo;

j) garantir maior qualidade e durabilidade das intervenções realizadas, mediante emprego de materiais adequados, utilização de equipamentos compatíveis e observância dos procedimentos técnicos estabelecidos nos projetos e memoriais;

k) promover a adequada aplicação dos recursos públicos, mediante a execução integral do empreendimento por empresa especializada, sob regime de empreitada por preço global, conforme os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos;

l) melhorar a infraestrutura urbana e a paisagem do acesso ao Município de Paraí/RS, proporcionando um espaço mais organizado, qualificado e adequado à circulação e utilização pela comunidade;

m) assegurar a entrega da obra integralmente concluída, limpa, organizada, sinalizada e em condições adequadas de utilização, em conformidade com os projetos, especificações técnicas, normas aplicáveis e cronograma físico-financeiro.

Ao final da contratação, espera-se que o empreendimento esteja integralmente executado e adequadamente qualificado, com a ciclovia implantada no trecho previsto, os serviços de pavimentação e repavimentação em CBUQ concluídos, a sinalização viária executada e o muro devidamente revitalizado e arborizado, proporcionando melhores condições de circulação, segurança, funcionalidade e valorização do acesso ao Município de Paraí/RS.
10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Previamente à celebração do contrato e ao início da execução da obra, a Administração deverá adotar as providências necessárias para assegurar que a contratação esteja devidamente instruída e que a execução possa ocorrer de forma adequada, segura e eficiente.

Entre as providências prévias, deverão ser observadas, conforme aplicável:

a) conclusão da fase preparatória da contratação, com a elaboração e aprovação dos projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos necessários à execução da obra;

b) realização da Concorrência Eletrônica, com observância das disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis, visando à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração;

c) verificação da disponibilidade orçamentária e da existência de recursos suficientes para suportar a despesa decorrente da contratação;

d) designação formal do gestor e dos fiscais do contrato, preferencialmente com servidores que possuam conhecimento e condições técnicas para acompanhar e fiscalizar a execução da obra;

e) realização de reunião ou orientação inicial com a equipe responsável pela fiscalização, visando ao alinhamento quanto aos projetos, cronograma, critérios de medição, recebimento e demais condições de execução;

f) conferência das condições do local da obra, com registro da situação existente, de modo a subsidiar a fiscalização e o acompanhamento da execução;

g) definição dos procedimentos para controle das medições, acompanhamento do cronograma físico-financeiro, registro das ocorrências e fiscalização dos serviços executados;

h) verificação, antes do início dos serviços, da apresentação pela contratada da documentação de responsabilidade técnica exigida, incluindo a respectiva ART/RRT, conforme a natureza dos serviços e as exigências do conselho profissional competente;

i) orientação à contratada quanto às condições de acesso ao local, sinalização, isolamento e medidas de segurança necessárias durante a execução, especialmente em razão da localização da obra junto ao acesso ao Município e da utilização da ciclovia pela população;

j) adoção das medidas necessárias para garantir que a execução da obra não ofereça riscos indevidos aos pedestres, ciclistas, moradores e demais usuários das áreas próximas ao local da intervenção.

As providências acima têm por finalidade assegurar que, no momento da emissão da ordem de início, estejam atendidas as condições administrativas, técnicas, orçamentárias e operacionais necessárias para a adequada execução do objeto, reduzindo riscos de paralisações, atrasos e ocorrências que possam comprometer o resultado pretendido pela contratação.
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Após análise das características e necessidades relacionadas à presente contratação, não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes indispensáveis à execução da solução proposta.

A contratação objeto deste Estudo Técnico Preliminar contempla, de forma integral, os serviços necessários à revitalização do muro e da ciclovia localizados no acesso ao Município de Paraí/RS, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e demais recursos necessários à execução da obra, conforme os projetos, memoriais descritivos, planilha orçamentária e demais documentos técnicos.

A execução integrada dos serviços, sob o regime de empreitada por preço global, permite que a empresa contratada assuma a responsabilidade pela realização do conjunto das intervenções previstas, não dependendo, para sua conclusão, da contratação de outra empresa ou da execução de serviços objeto de contratação distinta.

Eventuais serviços ou providências de natureza administrativa, operacional ou de apoio que se mostrem necessários durante a execução serão realizados ou providenciados pela própria Administração ou estarão contemplados nas obrigações da contratada, conforme definido no edital e no contrato.

Dessa forma, não há, no momento, contratação correlata ou interdependente a ser realizada ou mantida para viabilizar a execução do objeto, sendo a solução proposta suficiente para atender integralmente à necessidade identificada pela Administração.
12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execução da obra de revitalização do muro e da ciclovia localizados no acesso ao Município de Paraí/RS poderá ocasionar impactos ambientais pontuais e temporários, próprios da realização de obras de engenharia, especialmente durante as etapas de preparação do local, demolição ou remoção de elementos existentes, movimentação de materiais, utilização de máquinas e equipamentos e geração de resíduos da construção civil.

Entre os possíveis impactos decorrentes da execução, destacam-se:

a) geração de resíduos da construção civil, provenientes de demolições, remoções, cortes, escavações e demais serviços necessários à execução da obra;

b) emissão de poeira e material particulado, especialmente durante movimentações de solo, materiais e resíduos;

c) emissão de ruídos e vibrações, decorrentes da utilização de máquinas, equipamentos e ferramentas durante a execução dos serviços;

d) alterações temporárias no entorno da área de intervenção, em razão da circulação de veículos, máquinas, equipamentos e trabalhadores;

e) possibilidade de geração de resíduos e materiais que, se destinados inadequadamente, poderão causar impactos ao solo, à drenagem ou ao meio ambiente;

f) eventual interferência temporária na circulação de pedestres e ciclistas, especialmente durante a execução das intervenções na ciclovia e nas áreas próximas.

Para minimizar e controlar esses impactos, a contratada deverá adotar as medidas ambientais e operacionais adequadas, observando a legislação ambiental vigente e as normas técnicas aplicáveis, especialmente quanto ao gerenciamento e à destinação dos resíduos da construção civil.

Deverão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas:

· realizar a segregação, acondicionamento, transporte e destinação adequada dos resíduos da construção civil, priorizando a reutilização e a reciclagem quando tecnicamente viáveis;

· evitar o descarte de resíduos, materiais ou substâncias em locais inadequados, especialmente em áreas de drenagem, cursos d'água ou terrenos adjacentes;

· adotar medidas para redução da emissão de poeira, mediante controle adequado da movimentação de materiais e limpeza do local;

· utilizar máquinas e equipamentos em condições adequadas de funcionamento, buscando minimizar a emissão de ruídos, fumaça e outros impactos;

· manter o local da obra organizado e realizar a limpeza periódica e a limpeza final da área de intervenção;

· adotar medidas de sinalização, isolamento e segurança para reduzir os riscos à população durante a execução dos serviços;

· evitar danos desnecessários à vegetação, ao solo e às estruturas existentes no entorno da obra;

· observar eventuais licenças, autorizações, condicionantes e determinações dos órgãos ambientais competentes, quando aplicáveis.

Os impactos ambientais previstos tendem a ser localizados, temporários e passíveis de controle e mitigação mediante a adoção das medidas adequadas durante a execução.

Ao final da obra, espera-se, inclusive, a produção de impactos positivos, decorrentes da recuperação e qualificação do espaço público, da melhoria das condições de circulação e segurança da ciclovia e da criação ou adequação de áreas destinadas ao descanso, lazer e convivência da comunidade, contribuindo para a valorização ambiental e urbanística do local.
13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
Diante dos elementos técnicos, operacionais e econômicos analisados no presente Estudo Técnico Preliminar, declara-se viável a contratação de empresa especializada para execução de obra, sob regime de empreitada por preço global, destinada à execução de ciclovia e à revitalização do muro localizados no acesso ao Município de Paraí/RS, incluindo os serviços de pavimentação e repavimentação asfáltica, sinalização viária e demais serviços previstos nos projetos e memoriais técnicos.

A viabilidade da contratação decorre da necessidade de qualificação da infraestrutura existente no local e da execução das intervenções previstas nos documentos técnicos.

A solução definida mostra-se tecnicamente adequada, uma vez que os serviços e respectivos procedimentos de execução encontram-se estabelecidos nos projetos e no Memorial Descritivo, incluindo as especificações relativas à pavimentação asfáltica, aplicação de CBUQ, pintura de ligação, camadas de reperfilagem, distribuição e compactação, bem como à sinalização viária e às demais intervenções previstas.

A contratação de empresa especializada mostra-se necessária em razão da natureza dos serviços, que demandam mão de obra qualificada, equipamentos apropriados, responsável técnico habilitado e capacidade operacional compatível com a execução de obra de engenharia. O Memorial Descritivo prevê, inclusive, equipe de topografia durante o período integral da obra e equipamentos adequados à execução da pavimentação.

A adoção do regime de empreitada por preço global mostra-se adequada, considerando que o objeto possui seus serviços definidos nos projetos, Memorial Descritivo e planilha orçamentária, permitindo a execução integrada por uma única empresa e facilitando o acompanhamento físico e financeiro da contratação.

A solução também contempla mecanismos destinados a assegurar a qualidade e a durabilidade da obra, especialmente mediante a observância das especificações técnicas aplicáveis e a realização do controle tecnológico dos serviços de pavimentação, com apresentação de Laudo Técnico de Controle Tecnológico e dos resultados dos ensaios realizados nas diferentes etapas da execução.

A realização da contratação por meio de Concorrência Eletrônica mostra-se compatível com a natureza e o porte do objeto, possibilitando a participação de empresas aptas à execução dos serviços e a busca da proposta mais vantajosa para a Administração, observados os princípios e requisitos estabelecidos pela Lei Federal nº 14.133/2021.

Dessa forma, considerando a necessidade pública identificada, a adequação técnica da solução, a definição dos serviços nos documentos de engenharia, a possibilidade de execução por empresa especializada e a compatibilidade da solução com os recursos e condições da Administração, conclui-se pela viabilidade da contratação, por se mostrar adequada ao atendimento do interesse público e à obtenção dos resultados pretendidos.
Parai/RS, 04 de agosto de 2026.
Arlindo Pietrobiasi,
Secretário Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
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