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CNPJ: 87.502.886/0001-50 – FONE: (54) 3477-1233 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DESTINADA À PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ATRAVÉS DO PROGRAMA AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA – POÇOS, CONVÊNIO FPE Nº. 1973/2023, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTRENTÁVEL E IRRIGAÇÃO, E O MUNICÍPIO DE PARAÍ/RS. 
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (JUSTIFICATIVA)

A presente contratação tem por finalidade a perfuração e construção de 01 (um) poço tubular profundo, sob regime de empreitada por preço global, destinado ao abastecimento de água para consumo humano na localidade de Linha Barra Seca, interior do Município de Paraí/RS, mediante execução de solução tecnicamente adequada e em conformidade com as normas aplicáveis à implantação de poços tubulares e aos sistemas de abastecimento de água.

A necessidade decorre da demanda por ampliação e melhoria da disponibilidade de água potável para a população residente na localidade, especialmente considerando as características da região rural e a necessidade de assegurar fonte de abastecimento com maior segurança, regularidade e qualidade, contribuindo para a melhoria das condições de vida e de saúde dos moradores atendidos.

A implantação do poço tubular profundo constitui medida necessária para proporcionar maior segurança hídrica à comunidade, reduzindo a vulnerabilidade decorrente da insuficiência ou irregularidade das fontes atualmente disponíveis e possibilitando o acesso a água destinada ao consumo humano em condições adequadas, observadas as exigências sanitárias, ambientais e técnicas pertinentes.

A contratação encontra-se vinculada ao Programa Avançar na Agropecuária – Poços, por meio do Convênio FPE nº 1973/2023, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, e o Município de Paraí/RS, cujo objeto contempla a implantação da infraestrutura necessária à captação de água subterrânea.

Nesse contexto, compete ao Município adotar as providências necessárias à execução do objeto conveniado, garantindo que a obra seja realizada por empresa especializada, com capacidade técnica para executar a perfuração, construção e os demais serviços necessários à implantação do poço tubular profundo, observando os projetos, especificações técnicas, licenças, normas técnicas e demais condições estabelecidas nos documentos que integram a contratação.

A execução sob regime de empreitada por preço global mostra-se adequada em razão da possibilidade de definição prévia dos serviços, quantitativos e especificações necessários à execução integral da obra, permitindo a contratação por valor certo e abrangente para a entrega do objeto concluído e em condições de funcionamento, conforme as exigências estabelecidas no projeto e no Termo de Referência.

Dessa forma, a contratação mostra-se necessária ao atendimento do interesse público, contribuindo para a melhoria da infraestrutura de abastecimento de água na localidade de Linha Barra Seca e para a promoção de condições adequadas de saúde, bem-estar e qualidade de vida da população rural beneficiada, além de viabilizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município no âmbito do Convênio FPE nº 1973/2023.
2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

As contratações pretendidas estão prevista no Plano de Contratações Anual, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração. 
3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

A contratação deverá contemplar a execução integral da obra de perfuração e construção de 01 (um) poço tubular profundo, destinado ao abastecimento de água para consumo humano na localidade de Linha Barra Seca, interior do Município de Paraí/RS, incluindo todos os serviços, materiais, equipamentos, mão de obra, transporte, mobilização, desmobilização e demais recursos necessários à entrega do objeto em condições adequadas de funcionamento.

A empresa contratada deverá possuir capacidade técnica e operacional compatível com o objeto, demonstrando experiência na execução de serviços de perfuração e construção de poços tubulares profundos, observadas as exigências de qualificação técnica estabelecidas no edital e na legislação aplicável.

A execução deverá observar integralmente o projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas que integrarão a contratação, bem como as determinações da fiscalização municipal e as condições estabelecidas no Convênio FPE nº 1973/2023, celebrado no âmbito do Programa Avançar na Agropecuária – Poços.

Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente habilitados, com a correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou documento equivalente, quando exigível, atendendo às normas técnicas e regulamentações dos órgãos competentes aplicáveis à perfuração, construção e regularização de poços tubulares, bem como às normas de segurança do trabalho, ambientais e sanitárias.

A contratada deverá utilizar materiais, equipamentos e métodos construtivos adequados, novos e de qualidade compatível com a finalidade do empreendimento, garantindo a segurança, durabilidade e eficiência da estrutura implantada.

Deverão ser observadas as exigências relativas à proteção do aquífero, isolamento sanitário, revestimento, cimentação, desenvolvimento, limpeza, teste de vazão, ensaios e demais procedimentos técnicos necessários, conforme as características hidrogeológicas verificadas durante a execução e as especificações constantes do projeto.

Considerando que a finalidade do poço é o abastecimento de água para consumo humano, a execução deverá atender às exigências sanitárias e aos parâmetros de qualidade da água estabelecidos pela legislação vigente, devendo ser realizados os ensaios e análises necessários para a avaliação da potabilidade, conforme previsto nos documentos técnicos da contratação e pelas autoridades competentes.

A contratada deverá providenciar, quando de sua responsabilidade, os documentos, registros, relatórios e demais elementos necessários à regularização e comprovação da execução do poço, incluindo os dados técnicos da perfuração, profundidade, perfil construtivo, vazão obtida, resultados dos testes e análises e demais informações exigidas pelo Município e pelos órgãos competentes.

O prazo de execução será aquele estabelecido no cronograma físico-financeiro e no instrumento convocatório, devendo a empresa manter equipe e equipamentos suficientes para cumprir os prazos contratualmente estabelecidos.

A contratação será realizada sob regime de empreitada por preço global, devendo a proposta contemplar todos os custos necessários à execução integral do objeto, não sendo admitida a alegação de desconhecimento das condições locais para justificar acréscimos de preços, ressalvadas as hipóteses legalmente admitidas.

Por fim, a execução deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Município de Paraí/RS, mediante servidor ou equipe formalmente designada, cabendo à contratada realizar as correções eventualmente apontadas pela fiscalização e entregar a obra em conformidade com as especificações, normas técnicas e condições estabelecidas na contratação.
4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
A estimativa das quantidades foi definida considerando a necessidade de execução integral da solução destinada à implantação de 01 (um) poço tubular profundo para abastecimento de água para consumo humano, na localidade de Linha Barra Seca, interior do Município de Paraí/RS, no âmbito do Programa Avançar na Agropecuária – Poços, conforme o Convênio FPE nº 1973/2023.

Por se tratar de obra específica e localizada, a contratação será realizada em item único, abrangendo todos os serviços necessários à perfuração, construção e conclusão do poço tubular, de acordo com o projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos que integram a contratação.

A estimativa quantitativa compreende, de forma geral, os serviços necessários à mobilização e instalação do canteiro/equipamentos, perfuração do poço, revestimento e proteção sanitária, instalação dos componentes construtivos, desenvolvimento e limpeza, testes de vazão e demais serviços técnicos necessários à conclusão da obra, observadas as características geológicas e hidrogeológicas identificadas durante a execução.

As quantidades e respectivos quantitativos de serviços, materiais e insumos serão aqueles estabelecidos na planilha orçamentária e no projeto técnico, elaborados com base nas características previstas para o empreendimento e nos parâmetros técnicos aplicáveis à implantação de poço tubular profundo.

Ressalta-se que, por se tratar de obra de perfuração de poço tubular, determinadas características construtivas poderão depender das condições geológicas efetivamente encontradas durante a perfuração. Eventuais alterações somente poderão ocorrer nas hipóteses legalmente admitidas, mediante justificativa técnica, observância do projeto e autorização da Administração, quando necessária.
A definição das quantidades busca assegurar a execução completa do objeto conveniado, evitando o fracionamento da solução e garantindo que o poço seja entregue em condições adequadas para posterior utilização pelo sistema de abastecimento de água da localidade de Linha Barra Seca.
5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Para definição da solução a ser contratada, foi realizado levantamento de mercado considerando as características específicas do objeto, qual seja, a perfuração e construção de 01 (um) poço tubular profundo para abastecimento de água para consumo humano, na localidade de Linha Barra Seca, interior do Município de Paraí/RS.

Considerando a natureza especializada do objeto, foram analisadas as alternativas usualmente disponíveis no mercado para atendimento da necessidade, especialmente:

a) execução direta pelo Município: mostra-se inadequada, considerando que a Administração Municipal não dispõe, em princípio, de equipamentos especializados, estrutura operacional e mão de obra técnica própria necessários à execução de serviços de perfuração e construção de poço tubular profundo;

b) contratação separada dos serviços e materiais: poderia resultar na necessidade de gerenciamento e compatibilização de diversos fornecedores e etapas da obra, aumentando a complexidade da fiscalização e os riscos de incompatibilidade entre os serviços executados;

c) contratação de empresa especializada para execução integral da obra: apresenta-se como solução tecnicamente adequada, permitindo que uma única empresa seja responsável pela execução dos serviços necessários à implantação do poço, incluindo mobilização, perfuração, construção, instalação dos componentes previstos, desenvolvimento, limpeza, testes e demais serviços especificados no projeto.

Diante das características do objeto, a alternativa de contratação de empresa especializada para execução integral da obra, sob regime de empreitada por preço global, mostra-se compatível com a necessidade administrativa, uma vez que permite a concentração da responsabilidade pela execução em empresa com capacidade técnica específica, facilitando o acompanhamento e a fiscalização pelo Município e favorecendo a entrega da solução completa.

O levantamento também considerou que a contratação deverá observar as especificações técnicas, o projeto, a planilha orçamentária e as condições estabelecidas no Convênio FPE nº 1973/2023, celebrado no âmbito do Programa Avançar na Agropecuária – Poços.

A pesquisa de preços e a estimativa do valor da contratação deverão considerar fontes de preços compatíveis com obras e serviços de natureza semelhante, observando-se os parâmetros previstos no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como as características específicas do local, dos serviços de perfuração e das condições técnicas previstas para o empreendimento.

Assim, após a análise das alternativas disponíveis, conclui-se que a solução mais adequada ao atendimento da necessidade consiste na contratação de empresa especializada para a execução integral de 01 (um) poço tubular profundo, mediante empreitada por preço global, conforme projeto e demais documentos técnicos da contratação.
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base nos quantitativos e preços unitários constantes da planilha orçamentária elaborada para a execução da obra de perfuração e construção de 01 (um) poço tubular profundo, destinado ao abastecimento de água para consumo humano na localidade de Linha Barra Seca, interior do Município de Paraí/RS.

A composição do orçamento considerou os serviços, materiais, equipamentos e demais custos necessários à execução integral do objeto, conforme as especificações técnicas, projeto e demais documentos que integram o planejamento da contratação.

O valor estimado total da contratação é de R$ 109.255,28 (cento e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme demonstrado na planilha orçamentária.

O valor estimado contempla todos os custos necessários à execução do objeto, incluindo mão de obra, materiais, equipamentos, encargos sociais e trabalhistas, tributos, transporte, mobilização e desmobilização, administração e demais despesas direta ou indiretamente relacionadas à execução da obra.

A estimativa servirá como referência para o procedimento licitatório, observando-se as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e as condições estabelecidas no Convênio FPE nº 1973/2023, firmado no âmbito do Programa Avançar na Agropecuária – Poços.
A despesa será custeada com recursos vinculados ao Convênio FPE nº 1973/2023, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, e o Município de Paraí/RS, observadas as condições estabelecidas no instrumento convenial e a disponibilidade orçamentária correspondente.
Dotação Orçamentária:

05 – SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

0503 – Instalação, Ampliação de Novas Redes de Água

44905100000000 – Obras e Instalações (215)

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução consiste na contratação de empresa especializada para execução integral de obra, sob regime de empreitada por preço global, destinada à perfuração e construção de 01 (um) poço tubular profundo para abastecimento de água para consumo humano, na localidade de Linha Barra Seca, interior do Município de Paraí/RS.

A execução compreenderá todos os serviços e etapas necessários à entrega do poço em condições adequadas de utilização, incluindo, conforme previsto no projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária, a mobilização e desmobilização de equipamentos, perfuração, construção e revestimento do poço, proteção sanitária, instalação dos componentes previstos, desenvolvimento e limpeza, realização de testes e ensaios, bem como os demais serviços necessários à conclusão do empreendimento.

A solução foi concebida de forma integrada, de modo que uma única empresa especializada seja responsável pela execução dos serviços que compõem a implantação do poço, garantindo a compatibilidade entre as diferentes etapas construtivas e a responsabilização técnica pela solução entregue.

A obra deverá ser executada de acordo com o projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas, observando-se as normas técnicas aplicáveis, a legislação ambiental e sanitária pertinente, as exigências dos órgãos competentes e as condições estabelecidas no Convênio FPE nº 1973/2023, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, e o Município de Paraí/RS, no âmbito do Programa Avançar na Agropecuária – Poços.

Por se destinar ao abastecimento de água para consumo humano, a solução deverá contemplar os procedimentos técnicos necessários para assegurar a adequada execução e proteção do poço, bem como a realização dos testes e análises pertinentes à verificação das condições de utilização da água, conforme as exigências estabelecidas no projeto e na legislação vigente.

A contratação sob o regime de empreitada por preço global permitirá a execução integrada do objeto, com definição prévia dos serviços e respectivos quantitativos na planilha orçamentária, proporcionando maior previsibilidade quanto ao custo da obra e facilitando o acompanhamento e a fiscalização contratual.

Ao final da execução, deverá ser entregue ao Município o poço tubular profundo devidamente construído, testado e documentado, em conformidade com as especificações técnicas e apto a integrar a solução de abastecimento de água da comunidade beneficiada, observadas as condições efetivamente estabelecidas no projeto e nos documentos da contratação.
8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Considerando as características do objeto, não se mostra tecnicamente adequada a realização do parcelamento da contratação, devendo a execução da obra ser realizada de forma integral por uma única empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço global.

O objeto consiste na perfuração e construção de 01 (um) poço tubular profundo, compreendendo serviços que possuem relação de dependência e complementaridade entre si, tais como mobilização, perfuração, revestimento, proteção sanitária, desenvolvimento, limpeza, testes e demais etapas necessárias à conclusão da obra.

O fracionamento desses serviços entre diferentes empresas poderia dificultar a coordenação e a fiscalização da execução, além de aumentar os riscos de incompatibilidade entre as etapas, atrasos, dificuldades na identificação de responsabilidades técnicas e prejuízos à qualidade e ao resultado final da obra.

A contratação de uma única empresa especializada possibilita maior integração entre as etapas executivas, atribuindo ao contratado a responsabilidade pela execução do objeto como um todo e pela compatibilidade dos serviços realizados, o que se mostra especialmente relevante em razão das características técnicas próprias da perfuração e construção de poço tubular profundo, cujas condições efetivamente encontradas durante a execução podem influenciar as etapas subsequentes.

Além disso, o parcelamento não proporcionaria, neste caso, vantagem econômica ou operacional evidente para a Administração, podendo, ao contrário, elevar os custos indiretos de gerenciamento, fiscalização e coordenação contratual.

Dessa forma, em observância ao art. 40, § 3º, e ao art. 47 da Lei Federal nº 14.133/2021, entende-se que o não parcelamento do objeto é a solução mais adequada, mantendo-se a contratação em item único, abrangendo todos os serviços necessários à execução integral do poço tubular profundo na localidade de Linha Barra Seca, interior do Município de Paraí/RS.
9. RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a contratação, pretende-se viabilizar a perfuração e construção de 01 (um) poço tubular profundo na localidade de Linha Barra Seca, interior do Município de Paraí/RS, destinado ao abastecimento de água para consumo humano, proporcionando uma solução adequada para o atendimento da demanda da população local.

Entre os principais resultados pretendidos estão:

· ampliar e melhorar a disponibilidade de água para consumo humano na localidade de Linha Barra Seca;

· proporcionar maior segurança e regularidade no abastecimento de água à população beneficiada;

· disponibilizar uma fonte de captação de água subterrânea com infraestrutura adequada e tecnicamente dimensionada;

· contribuir para a melhoria das condições de saúde, higiene, bem-estar e qualidade de vida da população atendida;

· reduzir a vulnerabilidade da comunidade diante de eventual insuficiência ou irregularidade das fontes de abastecimento existentes;

· assegurar a execução da obra de acordo com o projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e normas técnicas aplicáveis, garantindo a adequada utilização dos recursos públicos;

· cumprir as obrigações assumidas pelo Município no âmbito do Convênio FPE nº 1973/2023, celebrado no Programa Avançar na Agropecuária – Poços;

· obter, ao final da contratação, um poço tubular profundo devidamente construído, testado e documentado, em condições de utilização para a finalidade prevista, observadas as exigências ambientais e sanitárias aplicáveis.

Busca-se, ainda, assegurar que os recursos públicos empregados na contratação resultem em infraestrutura permanente e de utilidade pública, com adequada relação entre custo e benefício e atendimento efetivo da necessidade identificada pelo Município. 
10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Previamente à celebração do contrato, a Administração deverá adotar as providências necessárias para assegurar a regularidade da contratação e as condições adequadas para o início da execução da obra de perfuração e construção de 01 (um) poço tubular profundo destinado ao abastecimento de água para consumo humano, na localidade de Linha Barra Seca, Município de Paraí/RS.

Entre as providências prévias, deverão ser observadas, especialmente:

· conclusão e aprovação dos documentos técnicos que compõem o projeto da obra, incluindo projeto técnico, memorial descritivo, especificações, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, elaborados por Engenheiro de Minas legalmente habilitado;

· verificação da disponibilidade e adequação dos recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação, inclusive quanto aos recursos provenientes do Convênio FPE nº 1973/2023;

· verificação do atendimento às condições, metas, prazos e demais obrigações estabelecidas no convênio que financia a execução do objeto;

· obtenção ou verificação das licenças, autorizações, outorgas ou demais documentos exigíveis pelos órgãos competentes, conforme a legislação ambiental, de recursos hídricos e sanitária aplicável à implantação e utilização do poço tubular;

· conferência das condições do local destinado à execução da obra, assegurando que a área esteja disponível e apta para a realização dos serviços;

· definição e formalização dos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução contratual, observadas as atribuições estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/2021;

· elaboração e conclusão dos documentos necessários à realização da Concorrência Eletrônica, incluindo edital, termo de referência ou documento equivalente, conforme aplicável, e demais documentos integrantes da fase preparatória;

· definição das condições de habilitação e dos requisitos de qualificação técnica compatíveis com a complexidade e as características da obra, de modo a assegurar a contratação de empresa apta à execução dos serviços;

· realização dos procedimentos necessários à publicação do edital e à realização da licitação, observando os princípios da publicidade, isonomia, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa;

· após a contratação, emissão da respectiva Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica – ART/RRT, conforme a natureza das atividades, pelos profissionais responsáveis pela execução e fiscalização dos serviços; e

· realização de reunião ou orientação inicial com a empresa contratada, quando necessário, para apresentação das condições do local, dos documentos técnicos, do cronograma e das obrigações contratuais antes do início efetivo dos serviços.

A Administração deverá, ainda, assegurar que a empresa contratada somente inicie a execução após o cumprimento das condições necessárias e das autorizações eventualmente exigidas, bem como após a emissão da ordem de início dos serviços, quando prevista.

As providências acima têm por finalidade garantir que, no momento do início da execução, estejam devidamente estruturadas as condições técnicas, administrativas, orçamentárias, ambientais e operacionais necessárias à realização da obra, reduzindo riscos de atrasos, paralisações ou inadequações durante a execução contratual.
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Para a execução da presente contratação, destinada à perfuração e construção de 01 (um) poço tubular profundo para abastecimento de água para consumo humano, na localidade de Linha Barra Seca, Município de Paraí/RS, não foram identificadas, no momento, contratações correlatas ou interdependentes que sejam necessárias à execução da solução ou que condicionem o início ou a conclusão do objeto.

A solução foi planejada de forma integral e independente, abrangendo, em uma única contratação, todos os serviços, materiais, equipamentos, mão de obra e demais recursos necessários à execução e entrega do poço tubular profundo em condições adequadas de funcionamento, conforme projeto técnico elaborado por Engenheiro de Minas e demais documentos de engenharia.

A opção pela contratação de uma única empresa, sob o regime de empreitada por preço global, decorre da interdependência técnica entre as etapas de perfuração, construção e instalação hidráulica, permitindo que a responsabilidade pela execução integral da solução fique concentrada na empresa contratada.

Eventuais licenças, autorizações, outorgas, registros ou demais providências perante órgãos públicos que sejam exigíveis para a execução ou utilização do poço serão tratadas no âmbito das obrigações da Administração ou da contratada, conforme definido no projeto, edital e instrumento contratual, não caracterizando, por si só, contratações correlatas ou interdependentes.

Da mesma forma, eventuais serviços de manutenção ou intervenções futuras no poço, caso necessários após o término da garantia contratual, constituirão necessidades futuras e autônomas, não sendo indispensáveis para a execução do objeto ora planejado.

Assim, conclui-se que não há necessidade de realização de outras contratações correlatas ou interdependentes para viabilizar a execução da solução objeto deste Estudo Técnico Preliminar, estando a contratação planejada estruturada de forma a contemplar todos os serviços necessários à implantação do poço tubular profundo, em conformidade com o Convênio FPE nº 1973/2023.
12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execução da obra de perfuração e construção de 01 (um) poço tubular profundo destinado ao abastecimento de água para consumo humano, na localidade de Linha Barra Seca, Município de Paraí/RS, poderá ocasionar impactos ambientais pontuais e temporários, especialmente durante a etapa de perfuração e implantação da estrutura.

Entre os possíveis impactos ambientais decorrentes da execução da obra, destacam-se a movimentação e compactação do solo, geração de resíduos provenientes da perfuração, utilização e eventual descarte de materiais, emissão de poeira e ruídos decorrentes da utilização de máquinas e equipamentos, bem como o risco de ocorrência de derramamento acidental de combustíveis, óleos ou outros produtos utilizados na operação dos equipamentos.

Também deverá ser considerada a possibilidade de impactos relacionados à intervenção no subsolo e à captação de água subterrânea, especialmente quanto à necessidade de preservação da qualidade do aquífero e à prevenção de sua contaminação. Em razão disso, a execução do poço deverá observar rigorosamente as especificações constantes do projeto técnico elaborado por Engenheiro de Minas, bem como as normas técnicas e a legislação ambiental e de recursos hídricos aplicáveis.

Como medidas de prevenção, controle e mitigação, a contratada deverá:

· realizar a execução dos serviços de acordo com o projeto técnico e as especificações estabelecidas pela Administração;

· adotar medidas para evitar a contaminação do solo e das águas subterrâneas durante a perfuração e instalação do poço;

· realizar o adequado acondicionamento, manejo e destinação dos resíduos gerados durante a execução dos serviços, observando a legislação ambiental aplicável;

· evitar o descarte inadequado de materiais, resíduos de perfuração, óleos, combustíveis ou outros produtos no solo ou em cursos d'água;

· manter máquinas, equipamentos e veículos em condições adequadas de funcionamento, reduzindo o risco de vazamentos e emissões desnecessárias;

· adotar medidas de controle de poeira, ruídos e demais incômodos decorrentes da execução da obra, especialmente quando necessários;

· realizar a adequada proteção e isolamento da área de execução dos serviços, evitando acidentes e intervenções desnecessárias no entorno;

· promover a limpeza e a recomposição da área utilizada após a conclusão dos serviços, quando necessária; e

· cumprir as licenças, autorizações, outorgas, condicionantes e demais exigências estabelecidas pelos órgãos ambientais e de recursos hídricos competentes.

Considerando que se trata de intervenção localizada e destinada à implantação de infraestrutura para abastecimento de água para consumo humano, os impactos ambientais esperados são, em princípio, pontuais e passíveis de prevenção, controle e mitigação, desde que a execução observe o projeto técnico, as boas práticas de engenharia e a legislação aplicável.

Deverão ser previamente verificadas as exigências ambientais e de recursos hídricos pertinentes à implantação e posterior utilização do poço, incluindo eventual necessidade de licenciamento, autorização ou outorga de uso de recursos hídricos, conforme as características da intervenção e as exigências do órgão competente.

Assim, a solução proposta apresenta viabilidade ambiental, desde que sejam adotadas as medidas preventivas e de controle pertinentes, de modo a minimizar os impactos decorrentes da execução da obra e assegurar a adequada proteção do solo, das águas subterrâneas e do meio ambiente, sem prejuízo do atendimento às exigências estabelecidas no Convênio FPE nº 1973/2023 e pelos órgãos competentes.
13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
Diante dos elementos constantes do presente Estudo Técnico Preliminar – ETP, conclui-se pela viabilidade da contratação de empresa especializada para a execução, sob o regime de empreitada por preço global, da obra destinada à perfuração e construção de 01 (um) poço tubular profundo para abastecimento de água para consumo humano, na localidade de Linha Barra Seca, Município de Paraí/RS.

A solução proposta mostra-se adequada para o atendimento da necessidade identificada pela Administração, considerando as características técnicas do local, a finalidade de ampliação e melhoria da infraestrutura de abastecimento de água e o projeto técnico elaborado por Engenheiro de Minas legalmente habilitado.

A contratação de empresa especializada revela-se necessária em razão da natureza técnica dos serviços e da necessidade de utilização de equipamentos, materiais, mão de obra e conhecimentos específicos para a execução da perfuração, construção e instalação do poço, não dispondo o Município da estrutura necessária para a execução direta de todas as etapas previstas.

O levantamento de mercado realizado demonstrou a existência de fornecedores aptos à execução do objeto, tendo sido estimado o valor da contratação em R$ 109.255,28 (cento e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), com base na pesquisa realizada junto a fornecedores do ramo, valor considerado compatível com a solução definida e com os serviços previstos no projeto.

A opção pelo não parcelamento da contratação mostra-se adequada em razão da interdependência técnica entre as etapas que compõem a obra, sendo mais eficiente e seguro que uma única empresa especializada seja responsável pela execução integral da solução, sob o regime de empreitada por preço global.

A realização da contratação mediante Concorrência Eletrônica, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, mostra-se compatível com a natureza do objeto e permite a participação de empresas especializadas, assegurando condições de competitividade, isonomia, transparência e busca pela proposta mais vantajosa para a Administração.

Sob o aspecto ambiental, os possíveis impactos decorrentes da execução da obra são pontuais e passíveis de prevenção, controle e mitigação mediante a adoção das medidas previstas no projeto e o cumprimento das normas ambientais, sanitárias e de recursos hídricos aplicáveis, inclusive quanto às licenças, autorizações ou outorgas eventualmente exigíveis.

A contratação encontra-se ainda vinculada ao Programa Avançar na Agropecuária – Poços, através do Convênio FPE nº 1973/2023, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, e o Município de Paraí/RS, contribuindo para o cumprimento da finalidade estabelecida no instrumento convenial e para a adequada aplicação dos recursos públicos destinados à obra.

Dessa forma, considerando a necessidade pública identificada, a adequação técnica da solução, a existência de empresas aptas a executar o objeto, a compatibilidade do valor estimado com os preços pesquisados, a disponibilidade dos recursos vinculados ao convênio e a possibilidade de execução da obra mediante contratação de empresa especializada, DECLARA-SE VIÁVEL a contratação pretendida, por meio de Concorrência Eletrônica, sob o regime de empreitada por preço global, para execução integral do poço tubular profundo na localidade de Linha Pinheirinho, Município de Paraí/RS.
Parai/RS, 16 de setembro de 2026.
Rejane Mezzomo Bresolin,
Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
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